**CUENTA PÚBLICA 2022**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Tipo-dimensión-frecuencia** | **Realizado en el periodo** | **Avance respecto a la meta anual** | **Justificaciones** |
| Servicios portuarios | Porcentaje de movimiento de cargas potenciales | (Número de movimiento de cargas potenciales en el año / Número de movimiento de cargas potenciales en otros puertos en el año)\* 100 | Cargas  | 30 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a que el puerto no ha entrado en operación por cuestiones de desfase de otros conceptos programados, por lo que no ha sido posible tener un movimiento de cargas registrado. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de mercancía movilizada | (Número de mercancías movilizadas en el puerto de Matamoros en el año / Número de mercancía movilizada en otros puertos de Tamaulipas en el año)\* 100 | Mercancía | 50 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a que el puerto no ha entrado en operación por cuestiones de desfase de otros conceptos programados, por lo cual no ha sido posible tener un movimiento de cargas registrado. |
| Servicios portuarios | Porcentaje Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones celebrados | (Número de contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones celebrados en el año / Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones programados en el año)\* 100 | Contrato  | 50 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a desfase de otros conceptos programados. En especifico para esta meta, el proceso que se inicio para la elaboración de las bases de licitación para celebrar un contrato de Cesión Parcial de Derechos se encuentra suspendido por cuestiones de organización en la planeación programada. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de programas ambientales ejecutados | (Número de programas ambientales ejecutados en el año / número de programas ambientales programados en el año)\* 100 | Programas | 70 | Trimestral | Oct-Dic | 3.22 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a reorientación del recurso disponible y cierre de administración 2016-2022. |
| Servicios portuarios | Porcentaje Cumplimiento de obligaciones | (Número de obligaciones cumplidas derivadas del Título de Concesión en el año /Obligaciones del Título de Concesión en el año )\*100 | Obligaciones | 25 | Trimestral | Oct-Dic | 100 | Durante el trimestre que se informa se ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones del Título de Concesión. |
| Servicios portuarios | Porcentaje Convocatorias publicadas para cesión parcial de derechos | (Número de convocatorias publicadas en el año / Número de convocatorias programadas en el año)\*100 | Publicaciones | 0 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | No se tenian metas programadas para el trimestre que se informa |
| Servicios portuarios | Porcentaje Procesos de Licitación para arrendamiento | (Número de procesos de licitación realizados en el año / Número de procesos de licitación prgramados para el año) \*100 | Concurso | 25 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a desfase de otros conceptos programados. En especifico para esta meta, el proceso de licitación para un contrato de Cesión Parcial de Derechos se encuentra suspendido por cuestiones de organización en la planeación programada. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de Contratos firmados para arrendamiento | (Número de contratos firmados registrados en el año t / Número de contratos firmados para el año t)\*100 | Contrato  | 0 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | No se tenian metas programadas para el trimestre que se informa |
| Servicios portuarios | Porcentaje de programas ambientales MIA-R | (Número de programas ambientales MIA-R ejecutados en el año / Número de programas ambientales MIA-R programados en el año)\*100 | Programas | 60 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a reorganización del presupuesto disponible y cierre de la administración 2016-2022. |
| Servicios portuarios | Procentaje de programas ambientales MIA-P | (Número de programas ambientales MIA-P ejecutados en el año / Número de programas ambientales MIA-P programados en el año)\*100 | Programas | 70 | Trimestral | Oct-Dic | 5.9 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a reorganización del presupuesto disponible y cierre de la administración 2016-2022. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de programas o cumplimiento de permisos ambientales | (Número de programas ambientales ETJ y permisos ejecutados / Número de programas ambientales ETJ y permisos programados en el año)\*100 | Programas | 50 | Trimestral | Oct-Dic | 0 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a reorganización del presupuesto disponible y cierre de la administración 2016-2022. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de actividades administrativas para cumplimiento de obligaciones | (Número de actividades administrativas cumplidas en el año / Número de actividades administrativas programadas en el año)\*100 | Obligaciones | 25 | Trimestral | Oct-Dic | 100 | Durante el trimestre que se informa se ha cumplido con las obligaciones administrativas en tiempo y forma. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de actividades técnico y operativas para cumplimiento de obligaciones | (Número de actividades técnico y operativas cumplidas en el año / Número de actividades técnico y operativas programadas en el año)\*100 | Obligaciones | 25 | Trimestral | Oct-Dic | 100 | Durante el trimestre que se informa se ha cumplido con las obligaciones tecnico operativas en tiempo y forma. |
| Servicios portuarios | Porcentaje de actividades jurídicas para el cumplimiento de obligaciones | (Número de actividades jurídicas cumplidas en el año / Número de actividades jurídicas programadas en el año)\*100 | Obligaciones | 25 | Trimestral | Oct-Dic | 100 | Durante el trimestre que se informa se ha cumplido con las obligaciones juridicas en tiempo y forma. |
| Proyectos de construcción y mantenimiento de puertos | Porcentaje de contratos de proyectos, construcción y mantenimiento de puertos | (Contratos de proyectos, construcción y mantenimiento de puertos ejecutados en el año/contratos de proyectos, construcción y mantenimiento de puertos programados en el año)\*100 | Contratos | 25 | Trimestral | Oct-Dic | 26.31 | Durante el trimestre que se informa no se reportaron avances debido a reorientación del recurso disponible y ante el cierre de administración 2016-2022. |