**CUENTA PÚBLICA 2022**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CICLO2022 |
| DEPENDENCIA/ENTIDAD:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: |  |  | TAM ENERGÍA ALIANZA S.A DE C.VE034 SERVICIO DE ENERGIA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL ID | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | REGISTRO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | ANUAL |  |
| Fin E034F01,1 | Contribuir a fomentar la inversión para mejorar el desarrollo económico en el Estado a través de intervenciones con empresas y organismos del sector energético. | Variación en inversión extranjera directa en Tamaulipas | ((Monto en inversión en año actual/ monto en inversión año anterior)-1)\*100 | Valor V1 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |  |
| Valor V2 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |  |
| Avance | 0 |   | 0 | 0 | 0 |  |
| Meta inicial | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| Meta Ajustada | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| Cumplimento | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 |  |
| Observaciones | Este indicador deberá reportarse anualmente con información de la Secretaría de Economía, por el momento se coloca en 0. Sin embargo se proyecta que por lo menos crezca un 20 % el indicador económico en el año. |   |   | Las cifras de inversión extranjera directa se dan en el primer trimestre del 2023 por la secretaría de economía | Las cifras de inversión extranjera directa se dan en el primer trimestre del 2023 por la secretaría de economía |  |
| Proposito E034P01,1 | El Estado de Tamaulipas Fortalece su desarrollo económico a través de la participación con organismos y empresas del sector energético | Es el promedio de los porcentajes de avances de los componentes | Sum porcentajes de avance de los componentes/ # de componentes | Valor V1 | 100 | 100 | 125 | 150 | 140 |  |
| Valor V2 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 |  |
| Avance | 50 | 50 | 62.5 | 75 | 70 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 50 | 50 | 62.5 | 75 | 70 |  |
| Observaciones | No se cumple la meta porque se esta en espera de los recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos contraídos. |   | Se logró 50 % del componente de estudios y 75% del componente de asesorías y convenios | Se logró 50 % del componente de estudios y 100% del componente de asesorías y convenios | No se logró la meta por falta de presupuesto |  |
| Componente E034C01,1 | Participación en el fortalecimiento y desarrollo del sector energético en el Estado a través de asesorías a empresas u organismos y la firma de convenios y contratos | Porcentaje de avance de actividades de fortalecimiento y desarrollo | ((# de asesorías + convenios o contratos firmados)/(# de asesorías programadas + convenios o contratos programados))\*100 | Valor V1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |  |
| Valor V2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |  |
| Avance | 100 | 100 | 75 | 100 | 90 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 100 | 100 | 75 | 100 | 90 |  |
| Observaciones |   |   | Derivado de la expectativa por la transición de gobierno se logro tener un convenio firmado |   |   |  |
| Componente E034C02,1 | Realizar estudios de factibilidad para la planeación del desarrollo energético | Porcentaje de avance de los proyectos y estudios de factibilidad | (Σ de % de avance de estudios y proyectos realizados en el año /Σ de % avance de estudios y proyectos programados en el año) | Valor V1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |
| Valor V2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Avance | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |
| Observaciones | Este indicador no se cumple porque se esta en espera de los recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos contraídos. | No se nos han entregado los recursos financieros para cumplir con el objetivo | Ya se concluyó el pago pendiente con uno de los proveedores | Solo hubo presupuesto para un proyecto por eso no se cumplió la meta | Solo hubo presupuesto para un proyecto por eso no se cumplió la meta |  |
| Actividad E034C1A1 | Formalización de participación de Tam Energía Alianza | Porcentaje de convenios o contratos con empresas | (Convenios o contratos firmados/convenios o contratos programados)\*100 | Valor V1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
| Valor V2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |  |
| Avance | 0 | 100 | 50 | 0 | 66 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 0 | 100 | 50 | 0 | 66 |  |
| Observaciones | Se tienen programadas las actividades por Trimestre de la siguiente manera. T1=0 T2=1 T3=2 T4=2 No se reportaron correctamente las metas para el primer trimestre(debió de ser 0 el valor sin embargo se colocó por error 100) | Solo se colocó la caratula porque es demasiado grande el archivo y el sistema no deja subirlo | No se puede subir el archivo porque la capacidad excede la permitida por el sistema. Se logró solo un convenio derivado del ambiente comercial y empresarial.El sector económico esta a laexpectativa del cambio de gobierno. | No hubo presupuesto | Se planeó mal la meta |  |
| DEPENDENCIA/ENTIDAD: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | TAM ENERGÍA ALIANZA S.A DE C.VE034 SERVICIO DE ENERGIA  |  |
| NIVEL ID | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | REGISTRO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | ANUAL |  |
| Actividad E034C1A2 | Consultoría energética | Porcentaje de Asesorías en materia energética | (# asesorías realizadas/# número de asesorías programadas)\*100 | Valor V1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| Valor V2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| Avance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Observaciones | Se tienen programadas las actividades por Trimestre de la siguiente manera. T1=2 T2=2 T3=2 T4=2 |   | Se realizaron las asesorías |   |   |  |
| Actividad E034C2A1 | Realizar un estudio que nos indique la viabilidad en la construcción de un gasoducto a Cd. Victoria | Porcentaje de avance del estudio de factibilidad en la construcción de un gasoducto a Cd. Victoria | (% de avance del estudio de factibilidad en el año /% de avance del estudio de factibilidad programado en el año)\*100 | Valor V1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Valor V2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Avance | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Observaciones | Lo que se busca es pagar al 100% los compromisos adquiridos en el estudio en mención, No se logro por estar en espera de los recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos contraídos. | No se nos han entregado los recursos financieros para cumplir con el objetivo | Ya se terminó de pagar los entregables comprometidos con el proveedor |   |   |  |
| Actividad E034C2A2 | Realizar un estudio de medición eólica en Tamaulipas | Porcentaje de avance del estudio de medición eólica en Tamaulipas | (% de avance del estudio de medición eólica en el año /% de avance del estudio de medición eólica programado en el año)\*100 | Valor V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Valor V2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Meta inicial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Meta Ajustada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Cumplimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Observaciones | Lo que se busca es pagar al 100% los compromisos adquiridos en el estudio en mención. No se logro por estar en espera de los recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos contraídos. | No se nos han entregado los recursos financieros para cumplir con el objetivo |   | No hubo presupuesto para el proyecto | No hubo presupuesto para el proyecto |  |