**CUENTA PÚBLICA 2022**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Durante el ejercicio fiscal 2022 se continuaron ejerciendo proyectos de ejercicios anteriores

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO** | **AVANCE FISICO** | **AVANCE FINANCIERO** |
| SOP-IF-IS-119-19-P | CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN C. MADERO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) | 43% | 39% |
| SOP-IF-IS-216-19-P | CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (CUARTA ETAPA) | 94% | 55% |
| SOP-IF-IS-018-20-P | CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA) | 93% | 59% |