**CUENTA PÚBLICA 2024**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Nombre del Indicador** | **Metodo de calculo** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Tipo-dimensión-frecuencia** | **Realizado en el periodo** | **Avance respecto a la meta anual** | **Justificaciones** |
| Programa de Vivienda | Porcentaje de subsidios otorgados para vivienda | (Núm. de subsidios otorgados en el trimestre/Núm. de subsidios programados) | Vivienda | 2,985 | Eficacia-Trimestral | 1327 | 44 | Se encuentran en proceso de entrega los componentes del Programa y se estima terminar en el mes de marzo |
| Programa de Desarrollo de Vivienda | Porcentaje de proyectos y obras diversas realizadas | (Núm. de proyectos y obras realizadas/Total de proyectos y obras programados) | Proyectos y obras | 18 | Eficacia-Trimestral | 12 | 67 | Se encuentran en proceso de construcción y se estima terminar en el mes de marzo |

Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que se muestre el resultado obtenido en el Indicador.