**CUENTA PÚBLICA 2024**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

| **Nombre del Programa** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Tipo-dimensión-frecuencia** | **Realizado en el periodo** | **Avance respecto a la meta anual** | **Justificaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | F01,1. Porcentaje de inversión asignada en Infraestructura Educativa en el Estado (Instituto y Universidades) | (Inversión Federal y/o Estatal Ejercido para Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2024) / (Inversión total Asignada para Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2024 más otras Fuentes de Financiamiento. POA) \* 100 | Inversión | 721,921,575 | Anual | 241,246,897 | 33.42% |  S/J |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | P01,1. Porcentaje de espacios educativos (planteles) Atendidos con Recursos | (Planteles Educativos Atendidos en Construcción, Equipamiento y Rehabilitación con Recursos 2024) / (Total de Planteles con Necesidades de Atención en Espacios Educativos Construcción, Rehabilitación y Equipamiento en el estado) \* 100 | Espacios Educativos | 791 | Anual | 720 | 91.02% | S/J |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | C01,1. Porcentaje de obras Terminadas (Construcción, Rehabilitación Adquisiciones) | (Número de Obras Terminadas 2024) / (Número de Obras Contratadas 2024) \* 100 | Obras | 720 | Trimestral | 98 | 13.61% | S/J |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | C1A1. Porcentaje de obras contratadas | (Número de Obras Contratadas 2024) / (Número de Obras con Aprobación de Recursos de la Secretaria de Finanzas 2024) \* 100 | Obras | 790 | Trimestral | 720 | 91.14% | S/J |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | C1A2. Porcentaje de obras atendidos con Validación Técnica | (Número de Obras Validadas 2024) / (Número de Obras Incluidas en el POA 2024) \* 100 | Obras | 791 | Trimestral | 791 | 100.00% | S/J |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | C1A3. Porcentaje de obras atendidos con Proyecto Ejecutivo y Costo | (Número de Obras Validadas Procedentes con Proyecto Ejecutivo y Costo 2024) / (Número de Obras Validadas Procedentes 2024) \* 100 | Obras | 791 | Trimestral | 791 | 100.00% | S/J |
| FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | C1A4. Porcentaje de obras atendidos con disponibilidad de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas | (Número de Obras con Aprobación de Recursos de la Secretaria de Finanzas 2024) / (Número de Obras Validados Procedentes con Proyecto Ejecutivo y Costo 2024) \* 100 | Obras | 791 | Trimestral | 790 | 99.87% | S/J |
|  FAM 2024, Remanentes 2022, Remanentes 2023, Remanentes 2024, CIEN 2015 - 2018, Rendimientos Financieros 2022-2023, Mantenimiento FAM Potenciado 2024 | C1A5. Porcentaje de obras en Proceso de Ejecución (Construcción, Rehabilitación, Adquisiciones) | (Número de Obras Iniciadas y en Proceso de Ejecución 2024) / (Número de Obras Contratadas 2024) \* 100 | Obras | 720 | Trimestral | 557 | 77.36% | S/J |